«Біріккен ЭнергоСервис Компаниясы» АҚ бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық компанияның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және 2025 жылғы электр энергиясын беру жөніндегі қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есебі

- 2025 жылғы негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер

| № п/п | Көрсеткіштердің атауы | Өлш. бірл. | Уәкілетті орган бекіткен * | Нақты қалыптасқан көрсеткіштер | Ауытқу, мың теңге | Ауытқу, % | Негіздеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ұсынылатын қызметтер көлемі | мың кВтс | 3 886 760 | 3 951 041 | 64 282 | 1,7% | «БЭСК» АҚ-на тәуелсіз себептер бойынша электр энергиясын беру көлемінің шамалы ұлғаюы |
| 2 | Барлық кірістер | мың теңге | 55 347 460 | 55 274 893 | -72 566 | -0,1% | Төмендеуге 2025 ж. екі тарифтің әрекеті әсер етті |
| 3 | Барлық шығыстар | мың теңге | 42 254 731 | 43 082 112 | 827 381 | 2,0% | Шығындар 2025 ж. қолданыстағы шарттармен есептеулермен расталды |
| 4 | Пайда | мың теңге | 13 092 729 | 13 112 792 | 20 063 | 0,2% | Инвестициялық бағдарлама толық көлемде орындалды. Нақты көздер бойынша қайта бөлу: амортизация және пайда |
| 5 | Нормативтік техникалық шығындар | мың кВтс | 507 265 | 448 534 | -58 731 | -11,6% | Нормативтік техникалық шығындарды азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға байланысты |
| 6 | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/кВтс | 14,24 | 13,99 |  | -1,8% | 2025 жылы 2 тариф қолданылды: 1 тоқсанда - 13,37 тг/кВтс, 1 сәуірден 31 желтоқсанға дейін - 14,24 тг/кВтс |

- 2025 жылғы инвестициялық бағдарламаны орындау туралы

2025 жылғы инвестициялық бағдарлама 18 601 348 мың теңге сомасына бекітілді. 2025 жылғы инвестициялық бағдарлама шеңберінде 18 601 478 мың теңге сомасына 140 шарт жасалды. Шарт бойынша тарифтік сметадан тыс өз қаражаты есебінен 130 мың теңге сомаға асып кету. Жұмыстар толық көлемде орындалды. Жасалған шарттар шеңберінде жобалау-сметалық құжатталар әзірленді, ведомстводан тыс сараптаманың қорытындылары алынды, жоғары вольты жабдықты сатып алу, жеткізу және жинақтау жүргізілді.

«Электр желілерін жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу» бабы шеңберінде 510 693 мың теңге сомасына 107 дана көлемінде жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және объектілер бойынша ведомстводан тыс сараптаманың жұмыс жобаларынан өту бойынша жұмыстар орындалды, ҚҚС-сыз теңге.

«ЭБЖ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жалпы ұзындығы 182,416 км 57 объекті бойынша 6 295 642 мың теңге сомасына жұмыстар орындалды. Ағаш тіректерді, траверстерді, найзағайдан қорғайтын арқандарды, оқшаулағыштарды, сымдарды ауыстыру бойынша жұмыстар орындалды. КЖ-6-10/0,4 кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ұзындығы 21,639 км кабель желілерін 458 119 мың теңге сомасына ауыстыру бойынша жұмыстар орындалды. Ұзындығы 46,364 км сымды 620 211 мың теңге сомасына ауыстыра отырып, ағаш тіректерді темірбетон тіректерге ауыстыра отырып, ӘЖ-10кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша жұмыстар орындалды.  Ұзындығы 52,017 км сымды 844 748 мың теңге сомасына ӨОС ауыстыра отырып, ағаш тіректерді темірбетон тіректерге ауыстыра отырып, ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша жұмыстар орындалды, ҚҚС-сыз теңге.

«ЭКЕАЖ ауыстыру» бабы аясында 297 192 мың теңге сомасына 167 дана есептеу аспаптары ауыстырылды.

«КС жаңғырту және қайта жаңарту» бабы шеңберінде 91 объектіде 7 212 215 мың теңге сомаға 297 бірлік жабдықты ауыстыру көзделген. «ОД/КЗ-110кВ, МВ-110кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «ОД/КЗ-35кВ, МВ-35кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «АКБ ауыстыру», «Л-110кВ қорғаныс шкафтарын ауыстыру», «Күш трансформаторын ауыстыру», «В-10 кВ-ты 10 кВ вакуумдық ажыратқышқа ауыстыру (ретрофиты)», «КРУН-10 кВ ауыстыру», «ЖЖ байланысты ауыстыру» іс-шаралары бойынша жұмыстар орындалды. «ҚС 220/110 г.АЯГОЗ қ. ОРУ-220 кВ жабдығын ауыстыру» өтпелі іс-шарасы бойынша 2025 жылғы жұмыс көлемі толық орындалды. ТП/ЖТҚС(С) блок-модульдік үлгідегі ЖТҚС-ға ауыстыру бойынша 654 958 мың теңге сомаға жоспарланған 17 бірліктің 17 бірлігі санында ЖТҚСБ орнатылған. 8 объектіде автоматты өрт дабылы жүйелерін жинақтау бойынша жұмыстар орындалды.

«Ғимаратты күрделі жөндеу/қайта жаңарту» бабы шеңберінде 747 821 мың теңге сомасына – 8 бірлік санында ғимараттарды жөндеу бойынша жұмыстар орындалды.

ИБ-2025 жыл шеңберінде 685 899 мың теңге сомасына «ШҚО, Өскемен қ., Самара тас жолында "ШҚ АЭК" АҚ Желілерді Басқару Орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы. (Бағдарламалық-техникалық кешен Технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйесі. 1 кезең)» объектісі бойынша жұмыс орындалды.

Сондай-ақ, ұзындығы 3,508 км болатын, 13 450 мың теңге сомасына «ТОБЖ кабель желілерін салу» іс-шарасы іске асырылды.

«Негізгі қорды жаңарту» бабы шеңберінде 2 091 835 мың теңге сомасына – 1800 бірлік санында арнайы техниканы, аспаптарды, құралдарды және өзге жабдықтарды, компьютерлер мен кеңсе техникасын сатып алу жүргізілді. 31.10.2025 ж. ДП-17688 шарты бойынша тарифтік сметадан тыс өз қаражаты есебінен 130 мың теңге сомаға асып кету.

2025 жылы инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтарудың жалпы сомасы – 746 731 мың теңгені құрады, ҚҚС-сыз теңге.

- 2025 жылғы ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

# 2025 жылғы тарифтік сметада электр энергиясын беру бойынша ұсынылатын қызметтердің көлемі 3 886 760 мың кВтс. мөлшерінде бекітілді. 2025 жылға нақты қалыптасқан көрсеткіштер 4 951 041 мың кВтс. құрады. Бөлшек сауда нарығын тұтынушылардың электр энергиясын тұтыну көлемінің өсуі байқалды. Электр энергиясын беру көлемін уәкілетті орган бір жылға есептегенде бекітеді.

- Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушылармен жұмыс істеудегі негізгі мақсат:

  - Электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерді сапалы және үздіксіз ұсыну және тұтынушылардың ұсынылатын қызметтердің сапасына қанағаттануын арттыру.

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жұмыс жөніндегі негізгі міндеттер:

- Электр энергиясының көтерме сауда нарығында уақтылы шарттар жасасу;

- Нарық субъектілерінің жасалатын шарттар бойынша шарттар мен өзара міндеттемелерді сақтауын бақылау;

- Тұтынушыларға қуаттарды сұратылған көлемде беру (техникалық шарттарды беру).

«БЭСК» АҚ қызметтеріне тұтынушылардың қанағаттану деңгейін талдау (жылына 1 рет жүргізіледі):

Сауалнама 2025 жылы «БЭСК» АҚ желілерінде электр энергиясын беру бойынша қызметтер көрсетуге шарттар жасалған барлық нарық субъектілерінің қатысуымен жүргізілді. Тұтынушылардың орташа бағасы 4,81 баллды құрады, бұл қанағаттанудың жоғары дәрежесіне сәйкес келеді және 96% -ды құрайды.

Сауалнама сұрақтары үз негізгі бағытты бағалауға бағытталды:

- Коммуникация және әріптестік

- Қызмет көрсету сапасы

- Жеткізілетін электр энергиясының сапасы

Сауалнама нәтижелері негізінде жаңа "Тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттыруға бағытталған түзету іс-әрекеттерінің жоспарын" әзірлеу басталды.

- 2025 жылғы электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерге бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат

| № п/п | Көрсеткіштердің атауы | Өлш. бірл. | Бекітілген тарифтік сметада көзделген | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Пайызбен ауытқу | Ауытқу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| I | Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде: | мың теңге | 39 598 339 | 40 167 542 | 1,4% |  |
| 1 | Материалдық шығындар барлығы, оның ішінде: | мың теңге | 16 683 539 | 17 616 860 | 5,6% |  |
| 1.1 | шикізат және материалдар | мың теңге | 1 935 742 | 2 018 013 | 4,3% | Жоспарлы-алдын алу жөндеулерін және апаттық жағдайларды жоюды, реттелетін қызметтердің сенімділігін арттыруды ескере отырып |
| 1.2 | ЖЖМ | мың теңге | 649 809 | 657 502 | 1,2% | Тарифтік сметадағы ЖЖМ бастапқы тапшылығы, сондай-ақ ЖЖМ бағасының инфляциядан жоғары көтерілуі |
| 1.3 | Шығындарды өтеуге арналған энергия | мың теңге | 14 063 751 | 14 907 757 | 6,0% | ЭБҰ желілері бойынша транзитті, қуат нарығын ескере отырып, эл. энергиясын сатып алу бағасының өсуіне байланысты. Бекітілген ТС-да БС-дан э/э сатып алу бағасы - 23,20 тг/кВтс, факт- 28,15 тг/кВтс. Транзит пен қуат нарығын ескере отырып, ТС-да 27,72 тг/кВтс, факт- 33,24 тг/кВтс бағасы қарастырылған |
| 1.4 | Электр энергиясы нарығын теңгерімдеу жөніндегі қызметтер | мың теңге | 34 237 | 33 588 | -1,9% | Эл. энергиясының нақты көлемін және «KEGOC» АҚ бекітілген тарифін негізге ала отырып. |
| 2 | Өндірістік қызметкердің еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 14 482 124 | 14 162 106 | -2,2% | Кадрлардың айналымдылығын және қызметкерлердің ШҚО энергетикалық кәсіпорындарының неғұрлым жоғары Жалақыға ауысуын ескерумен нақты санына сүйене отырып; Салықтар мен аударымдар фактісі - 2025 жылға арналған қолданыстағы мөлшерлемелерге және АЕК-ке сәйкес |
| 3 | Амортизация | мың теңге | 5 651 080 | 5 631 152 | -0,4% | ТҚҚ 632 т. сәйкес, реттелетін қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын активтер бойынша амортизациялық аударымдар реттеліп көрсетілетін қызметті ұсынуда, инвестициялық бағдарламаларды іске асыруда және тартылған кредиттік ресурстар бойынша негізгі борышты қайтаруда пайдаланылатын тіркелген активтерге капитал салумен байланысты мақсаттарға бағытталады. |
| 4 | Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу | мың теңге | 367 759 | 363 690 | -1,1% | Жасалған шарттарға сәйкес. ҚР «Табиғи монополиялар туралы» Заңының 33-бабында көзделген ауытқулардың 5% шеңберінде |
| 5 | Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы | мың теңге | 177 528 | 177 978 | 0,3% | Жасалған шарттарға сәйкес |
| 6 | Салық төлемдері мен алымдары | мың теңге | 322 994 | 316 624 | -2,0% | Салықтардың, төлемдер мен алымдардың бекітілген ставкаларына сәйкес |
| 7 | Басқа шығындар | мың теңге | 1 913 314 | 1 899 132 | -0,7% | Жасалған шарттарға сәйкес |
| II | Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде: | мың теңге | 2 656 391 | 2 914 569 | 9,7% |  |
|  | Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде: | мың теңге | 921 190 | 906 047 | -1,6% |  |
| 8 | Әкімшілік қызметкердің еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 781 754 | 766 682 | -1,9% | Кадрлардың айналымдылығын және қызметкерлердің ШҚО энергетикалық кәсіпорындарының неғұрлым жоғары Жалақыға ауысуын ескерумен нақты санына сүйене отырып; Салықтар мен аударымдар фактісі - 2025 жылға арналған қолданыстағы мөлшерлемелерге және АЕК-ке сәйкес |
| # 9 | # Салық төлемдері мен алымдары | # мың теңге | # 5 281 | # 5 281 | # 0,0% | # Салықтардың, төлемдер мен алымдардың бекітілген ставкаларына сәйкес |
| 10 | Амортизация | мың теңге | 13 131 | 13 131 | 0,0% | Амортизация инвестициялық бағдарламаны іске асыруға бағытталған. |
| 11 | ЕҚ және ҚТ материалдар, пайдалануға арналған материалдар | мың теңге | 15 834 | 16 221 | 2,4% | Жасалған шарттарға сәйкес |
| 12 | ЖЖМ | мың теңге | 2 450 | 3 247 | 32,5% | Тарифтік сметадағы ЖЖМ бастапқы тапшылығы, сондай-ақ ЖЖМ бағасының инфляциядан жоғары өсуі |
| 13 | Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу | мың теңге | 1 544 | 1 544 | 0,0% | Жасалған шарттарға сәйкес |
| 14 | Өзге шығындар | мың теңге | 101 196 | 99 942 | -1,2% | Жасалған шарттарға сәйкес. ҚР «Табиғи монополиялар туралы» Заңының 33-бабында көзделген ауытқулардың 5% шеңберінде |
| 15 | Сыйақы төлеуге арналған шығыстар | мың теңге | 7 156 | 7 156 | 0,0% | Жасалған қарыз шартына және инвестициялық бағдарламаны іске асыруға арналған қарызды өтеу кестесіне сәйкес |
| 16 | Корпоративтік табыс салығы | мың теңге | 1 728 045 | 2 001 366 | 15,8% | ҚР Салық кодексінің 242-263 б. сәйкес КТС төлеу жөніндегі міндет. Есептеу Салық Кодексіне және шығындарды, кірістерді және іске қосылған активтерді бөлек есепке алуға сәйкес жүргізілді |
| III | Барлық шығындар | мың теңге | 42 254 731 | 43 082 112 | 2,0% | Шығындар 2025 ж. қолданыстағы шарттармен есептеулермен расталды |
| IV | Пайда, оның ішінде: | мың теңге | 13 092 729 | 13 112 792 | 0,2% |  |
|  | Инвестициялық бағдарлама | мың теңге | 13 092 729 | 13 112 792 | 0,2% | Инвестициялық бағдарлама толық көлемде орындалды. Нақты көздер бойынша қайта бөлу: амортизация және пайда |
| V | Барлық кірістер | мың теңге | 55 347 460 | 55 274 893 | -0,1% | 2025 жыл ішінде екі тарифтің қолданылуына байланысты табыс толық алынбады |
| VI | Көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көлемі | мың кВтс. | 3 886 760 | 3 951 041 | 1,7% | «БЭСК» АҚ-на тәуелсіз себептер бойынша электр энергиясын беру көлемінің шамалы ұлғаюы |
|  | Нормативтік техникалық шығындар | мың кВтс. | 507 265 | 448 534 | -11,6% | Нормативтік техникалық шығындарды азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға байланысты |
| VII | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/кВтс | 14,24 | 13,99 | -1,8% | 2025 жылы 2 тариф қолданылды: 1 тоқсанда - 13,37 тг/кВтс, 1 сәуірден 31 желтоқсанға дейін - 14,24 тг/кВтс |

- Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 17-бабының 1-тармағына сәйкес тарифті ынталандыру әдісін қолдана отырып, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштерін және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін ескере отырып, уәкілетті орган бекітеді.

ШҚО бойынша ТМРКД 21.08.2020 жылғы № 118-ОД бұйрығымен «БЭСК» АҚ үшін 2021-2025 жылдарға арналған тарифтік реттеудің шығынды әдісін қолдана отырып, ұзақ мерзімді тарифтер бекітілгенін ескере отырып, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы, қызмет тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептерді ұсыну талап етілмейді.

- Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы, қызметтің мүмкіншіліктері (даму жоспарлары) туралы

"Табиғи монополиялар туралы" ҚР 27.12.2018 № 204-VI Заңының 22-бабының 1-тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен тарифті оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін өзгертуге негіз болып табылады:

1) стратегиялық тауарлардың түрі мен құнын және (немесе) стратегиялық тауарларды тасымалдауға мемлекеттік реттеуге жататын тарифтерді (бағаларды) өзгерту;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төтенше жағдай жариялау;

3) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ставкаларын өзгерту;

4) бекітілген инвестициялық бағдарламаны және (немесе) шығындары бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген жасалған қарыз шартының талаптарын өзгерту; мемлекеттік бағдарламаларды және (немесе) ұлттық жобаларды, сондай-ақ уәкілетті орган бекіткен мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыруға байланысты;

5) мүлікті теңгерімге және (немесе) сенімгерлік басқаруға беру жоспарына сәйкес оны өтеусіз пайдалануға алған кезде табиғи монополиялар субъектілерінің жергілікті атқарушы органдардан, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органның, оның ішінде басқа энергия беруші ұйымдардың электр желілерінең, реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуы кезінде технологиялық циклда пайдаланылатын мүлікті теңгерімге және (немесе) сенімгерлік басқаруға алуға;

6) бір жылдағы статистика деректері бойынша қалыптасқан,  аймақтағы (қаладағы) экономикалық қызмет түрлері бойынша бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысының өзгеруі.

- 2025 жылға тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша жария тыңдаулар өткізу туралы

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР 27.12.2018 ж. № 204-VI Заңының 25-бабының 6-тармағына сәйкес, 27.04.2026 ж. бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша 2025 ж. жылдықтағы есеп бойынша жария тыңдаулар өткізілді.

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 26-бабы 2-тармағының 24) тармақшасына сәйкес,  2025 ж. жылдығына «БЭСК» АҚ-ның қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша ақпарат компанияның интернет-ресурсында орналастырылған www.besk.kz.